# II.2 — Mô hình hóa chức năng + II.2+ — Đề xuất lớp cho II.3

## 1. Thông tin phân công

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Thành viên | Ngô Nhật Long |
| Vùng nghiệp vụ | V9 – Đánh giá tác động chi phí và ngân sách |
| UC trọng tâm | UC-08.1 |
| Tên UC | Đánh giá tác động chi phí và ngân sách của phương án bố trí nguồn lực |

## 2. Use Case Diagram chi tiết

### 2.1. Xác định UC

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Mã UC | UC-08.1 |
| Tên UC | Đánh giá tác động chi phí và ngân sách của phương án bố trí nguồn lực |
| Actor chính | PM (Quản lý dự án) |
| Actor phụ | Tài chính |
| UC liên quan | UC-07.1 Rà soát và đánh giá phương án (V8, nhận kết quả V9); UC-09 (V10, nhận thông tin liên quan) |

### 2.2. Quan hệ UC

| UC nguồn | Quan hệ | UC đích | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| UC-07.1 (V8) | <<include>> | UC-08.1 | Theo UCD của V8, khi rà soát phương án V8 bắt buộc dùng thông tin chi phí, chênh lệch ngân sách, đánh đổi của V9 (RB-V9-09, RB-V9-11). Mũi tên đi từ UC-07.1 sang UC-08.1. |

Trong V9 không có include/extend nào khác. Với V10 chỉ có luồng chuyển dữ liệu (RB-V9-11), không phải quan hệ UC của UC này.

### 2.3. Use Case Diagram: các thành phần cần vẽ

https://drive.google.com/file/d/1rrTOpuAWxmBxj9CjM1G84sIg2HGOnHI-/view?usp=sharing

## 3. Use Case Description / FDS

### 3.1. Thông tin chung

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã UC | UC-08.1 |
| Tên UC | Đánh giá tác động chi phí và ngân sách của phương án bố trí nguồn lực |
| Mục tiêu | PM cùng Tài chính xác định chi phí dự toán/dự báo của phương án, đối chiếu với ngân sách được duyệt và phần còn lại, ghi nhận nguyên nhân vượt, so sánh đánh đổi khi có nhiều phương án và ghi nhận hướng xử lý, để cung cấp thông tin cho V8 và V10. UC chỉ cung cấp thông tin, không quyết định phương án. |
| Actor chính | PM |
| Actor phụ | Tài chính |
| Trigger | PM bắt đầu đánh giá một phương án bố trí nguồn lực mới hoặc có thay đổi, hoặc có từ hai phương án cần so sánh, hoặc có dấu hiệu vượt ngân sách. |
| Tiền điều kiện | (1) Có phương án bố trí và phạm vi công việc tương ứng (RB-V9-02). (2) Có ngân sách được duyệt cho phần việc cần kiểm tra. (3) PM, Tài chính được phân quyền (PCN-V9-04). |
| Hậu điều kiện (thành công) | Chi phí dự toán/dự báo, chênh lệch, trạng thái ngân sách, cấp xử lý, nguyên nhân vượt (nếu có) và hướng xử lý được lưu kèm tài khoản thực hiện (PCN-V9-05). Kết quả sẵn sàng chuyển V8 và V10 (RB-V9-11). Không tạo Locked Baseline (RB-V9-10). |
| Hậu điều kiện (thiếu dữ liệu) | Dữ liệu thiếu được đánh dấu, chưa có kết luận chính thức về chi phí hay ngân sách. |

### 3.2. Luồng chính

| Bước | Actor/System | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | PM | Chọn phương án bố trí nguồn lực cần đánh giá (CN-V9-01). |
| 2 | System | Kiểm tra tiền điều kiện; trình bày công việc liên quan, số lượng nhân sự, thời gian và mức độ tham gia của phương án (CN-V9-02 đến 05). |
| 3 | PM | Xác nhận các yếu tố tạo chi phí: loại nhân sự, số lượng, thời gian, mức độ tham gia. |
| 4 | Tài chính | Cập nhật hoặc xác nhận đơn giá, chi phí áp dụng; ghi nhận chi phí thực tế nếu đã phát sinh (CN-V9-06, 07). |
| 5 | System | Xác định chi phí dự toán của phương án (CN-V9-08). |
| 6 | System | Đối chiếu chi phí dự kiến với ngân sách được duyệt và phần còn lại; xác định chênh lệch và trạng thái ngân sách (CN-V9-11 đến 14). |
| 7 | PM | Xem kết quả đánh giá và ghi nhận hướng xử lý: giữ nguyên, điều chỉnh hoặc chuyển cấp có thẩm quyền (CN-V9-19 đến 22). |
| 8 | System | Lưu kết quả, cung cấp cho V8 và V10 (RB-V9-11), ghi lại tài khoản thực hiện (PCN-V9-05). |

### 3.3. Luồng thay thế / ngoại lệ

| Mã | Tại bước | Điều kiện | Guard trên AD | Xử lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 4 | Có thay đổi nhân sự, số lượng, thời gian, mức độ tham gia, hoặc chi phí thực tế lệch dự toán. | có thay đổi hoặc chi phí thực tế lệch | Hệ thống xác định phần chi phí bị ảnh hưởng, tính lại và cập nhật dự báo (CN-V9-09, 10; RB-V9-03). Tiếp bước 5. |
| A2 | 6 | Chi phí dự kiến vượt phần ngân sách còn lại. | vượt ngân sách còn lại | PM và Tài chính ghi nguyên nhân vượt (CN-V9-15; RB-V9-05). Hệ thống xác định tỷ lệ vượt = (chi phí dự kiến − ngân sách còn lại) / ngân sách còn lại: không quá 10% thì cấp Quản lý danh mục, trên 10% thì cấp CEO/Managing Director (RB-V9-07, 08). Tiếp bước 7. |
| A3 | 6 đến 7 | Có từ hai phương án cùng cần đánh giá. | từ hai phương án trở lên | Hệ thống so sánh theo thứ tự: đạt yêu cầu chất lượng tối thiểu, rồi chi phí, rồi thời gian (CN-V9-16 đến 18; RB-V9-06). Tiếp bước 7 (PM ghi nhận hướng xử lý sau khi xem kết quả so sánh). |
| E1 | 4 | Thiếu đơn giá hoặc dữ liệu cần thiết. | thiếu đơn giá hoặc dữ liệu | Hệ thống đánh dấu dữ liệu thiếu, yêu cầu Tài chính bổ sung, không tự suy đoán; UC kết thúc, chưa kết luận. |
| E2 | 1, 2 | Chưa có phương án/phạm vi công việc, chưa có ngân sách được duyệt, hoặc người dùng không có quyền. | không đủ tiền điều kiện hoặc không có quyền | Hệ thống từ chối đánh giá; UC kết thúc (RB-V9-02, PCN-V9-04). |

### 3.4. Business Rules / yêu cầu liên quan

| ID | Nội dung | Vai trò trong UC |
| --- | --- | --- |
| CN-V9-01 đến 05 | Tra cứu phương án; xem công việc, số lượng, thời gian, mức độ tham gia. | Bước 1, 2 |
| CN-V9-06, 07 | Tài chính cập nhật đơn giá; ghi nhận chi phí thực tế. | Bước 4, A1 |
| CN-V9-08 | Xác định chi phí dự toán. | Bước 5 |
| CN-V9-09, 10 | Cập nhật dự báo; xem phần chi phí bị ảnh hưởng. | A1 |
| CN-V9-11 đến 14 | Đối chiếu ngân sách; xem phần còn lại, chênh lệch; xác định trạng thái. | Bước 6 |
| CN-V9-15 | Ghi nguyên nhân vượt ngân sách. | A2 |
| CN-V9-16 đến 18 | So sánh chi phí, chất lượng, thời gian các phương án. | A3 |
| CN-V9-19 đến 22 | Ghi nhận hướng xử lý; giữ nguyên, điều chỉnh, chuyển cấp theo ngưỡng. | Bước 7, A2 |
| CN-V9-23, PCN-V9-04 | Chỉ người được phân quyền xem kết quả. | Tiền điều kiện, E2 |
| PCN-V9-05 | Ghi nhận tài khoản thay đổi chi phí, dự báo, ngân sách. | Bước 8 |
| RB-V9-02 | Đánh giá dựa trên phương án và phạm vi công việc. | Tiền điều kiện, E2 |
| RB-V9-03 | Thay đổi làm ảnh hưởng chi phí thì tính lại. | Điều kiện rẽ nhánh A1 |
| RB-V9-04 | Đối chiếu với ngân sách được duyệt và phần còn lại. | Ràng buộc bước 6 |
| RB-V9-05 | Vượt ngân sách phải xác định nguyên nhân và hướng xử lý. | A2 |
| RB-V9-06 | Thứ tự so sánh: chất lượng tối thiểu, chi phí, thời gian. | A3 |
| RB-V9-07, 08 | Ngưỡng 10% quyết định cấp Quản lý danh mục hoặc CEO/MD. | Điều kiện rẽ nhánh A2 |
| RB-V9-09, 11 | Quyết định ở V8; kết quả chuyển V8 và V10. | Bước 7, 8 (giới hạn đầu ra) |
| RB-V9-10 | Không tạo Locked Baseline. | Ngoài phạm vi UC |

## 4. Activity Diagram

## https://drive.google.com/file/d/1VKcpw1lXUzIkKd_Gc3u5Nlv9TyPFbLSu/view?usp=sharing

## 5. Đối chiếu UC — UCD — AD

| Kiểm tra | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Actor trong UCD có trên Use Case Diagram | ✓ | PM, Tài chính. |
| Quan hệ trong UCD có trên Use Case Diagram | ✓ | Association; <<include>> từ UC-07.1 đến UC-08.1. |
| Mỗi Activity/Action có sự kiện tương ứng trong UCD | ✓ | AD khớp bước 1 đến 8; bước 4 vẽ thành hai action riêng (đơn giá, chi phí thực tế). |
| Các Object trên AD xuất hiện trong UCD | ✓ | Phương án, công việc, yếu tố chi phí, đơn giá, dự toán, dự báo, ngân sách, chênh lệch, nguyên nhân vượt, hướng xử lý, kết quả so sánh. |
| Thứ tự sự kiện trong UCD khớp thứ tự hoạt động AD | ✓ | Dự toán trước đối chiếu ngân sách; so sánh phương án trước khi ghi nhận hướng xử lý. |
| Các Alternative/Exceptional Flow trong UCD được thể hiện trên AD | ✓ | A1, A2, A3, E1, E2 đều là decision riêng. |
| Điểm bắt đầu/kết thúc nhất quán | ✓ | Kết thúc sớm E1, E2; kết thúc chính sau bước 8. |

# II.2+ — Đề xuất lớp cho II.3

## 6. Phân tích văn bản

### 6.1. Danh từ / đối tượng nghiệp vụ

| Danh từ | Có phải lớp? | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Phương án bố trí nguồn lực | Có | Đối tượng được đánh giá; dùng lại PhuongAnBoTri của V6/V7/V8. |
| Công việc | Có | Phạm vi của phương án (CN-V9-02, RB-V9-02). |
| Phân bổ nguồn lực | Có | Gom loại, số lượng, thời gian, mức tham gia (CN-V9-03 đến 05). |
| Đơn giá | Có | Do Tài chính cập nhật, có giá trị riêng (CN-V9-06). |
| Chi phí dự toán | Có | QT-03 phân biệt với dự báo (CN-V9-08). |
| Dự báo chi phí | Có | Ước tính cập nhật khi thay đổi (CN-V9-09). |
| Chi phí thực tế | Có | Phát sinh thực tế, ghi nhận theo thời điểm (CN-V9-07). |
| Ngân sách | Có | Ngân sách được duyệt và phần còn lại (CN-V9-11, 12). |
| Đánh giá chi phí | Có | Gom chênh lệch, trạng thái, cấp xử lý của một lần đánh giá, là phần chuyển cho V8. |
| Nguyên nhân vượt ngân sách | Có | Được ghi nhận và lưu (CN-V9-15). |
| Hướng xử lý | Có | Giữ nguyên, điều chỉnh, chuyển cấp (CN-V9-19 đến 22). |
| So sánh phương án, chi tiết so sánh | Có | Lưu kết quả đánh đổi của từng phương án (CN-V9-16 đến 18). |
| Ngưỡng phê duyệt ngân sách | Có | Cấu hình ngưỡng 10% và cấp xử lý (RB-V9-07, 08). |
| PM, Tài chính (người dùng) | Có (một lớp) | Cần lưu tài khoản thực hiện (PCN-V9-05); NguoiDung như V4, V8. |
| Chênh lệch, trạng thái ngân sách, tỷ lệ vượt, mức chất lượng, thời gian | Không | Là thuộc tính. |
| Locked Baseline, quyết định phê duyệt | Không | Thuộc V8 (RB-V9-09, 10). |
| Cung–cầu, dự báo nguồn lực | Không | Thuộc V10. |

### 6.2. Động từ / hành vi nghiệp vụ

| Hành vi | Lớp thực hiện | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Tính chi phí theo phân bổ | PhanBoNguonLuc | Lớp nắm số lượng, thời gian, mức tham gia, đơn giá. |
| Cập nhật đơn giá | DonGia | Tài chính cập nhật. |
| Xác định dự toán | DuToanChiPhi | Tổng hợp chi phí các phân bổ. |
| Cập nhật dự báo, tính chi phí bị ảnh hưởng | DuBaoChiPhi | Nắm dữ liệu dự toán và thay đổi. |
| Ghi nhận chi phí thực tế | ChiPhiThucTe | CN-V9-07. |
| Tính phần ngân sách còn lại | NganSach | Nắm ngân sách duyệt. |
| Kiểm tra tiền điều kiện, đánh dấu dữ liệu thiếu | DanhGiaChiPhi | Lớp nắm kết quả và trạng thái dữ liệu của lần đánh giá (E1, E2). |
| Đối chiếu, tính chênh lệch, xác định trạng thái, xác định cấp | DanhGiaChiPhi | Lớp nắm dự toán/dự báo và ngân sách của lần đánh giá. |
| Xác định cấp theo ngưỡng | NguongPheDuyetNganSach | Nắm ngưỡng 10%. |
| Ghi nguyên nhân vượt | NguyenNhanVuot | CN-V9-15. |
| So sánh phương án | SoSanhPhuongAn | Cần mọi chi tiết so sánh. |
| Ghi nhận hướng xử lý | HuongXuLy | CN-V9-19 đến 22. |

## 7. Xác định lớp miền

| Lớp | Ý nghĩa nghiệp vụ | Nguồn xác định |
| --- | --- | --- |
| PhuongAnBoTri | Phương án cần đánh giá (dùng lại từ V8, V9 chỉ tham chiếu) | CN-V9-01, RB-V9-02 |
| CongViec | Phạm vi công việc của phương án | CN-V9-02, RB-V9-02 |
| PhanBoNguonLuc | Nhân sự, số lượng, thời gian, mức tham gia | CN-V9-03 đến 05 |
| DonGia | Đơn giá áp dụng cho nguồn lực | CN-V9-06 |
| DuToanChiPhi | Chi phí dự kiến của phương án | CN-V9-08, QT-03 |
| DuBaoChiPhi | Ước tính cập nhật khi có thay đổi | CN-V9-09, 10, RB-V9-03 |
| ChiPhiThucTe | Chi phí đã phát sinh | CN-V9-07 |
| NganSach | Ngân sách được duyệt, phần còn lại | CN-V9-11, 12, RB-V9-04 |
| DanhGiaChiPhi | Kết quả đối chiếu của một lần đánh giá | CN-V9-13, 14 |
| NguyenNhanVuot | Nguyên nhân vượt ngân sách | CN-V9-15, RB-V9-05 |
| HuongXuLy | Hướng xử lý PM ghi nhận | CN-V9-19 đến 22 |
| NguongPheDuyetNganSach | Ngưỡng 10% và cấp xử lý | RB-V9-07, 08 |
| SoSanhPhuongAn | Một lần so sánh nhiều phương án | CN-V9-16, RB-V9-06 |
| ChiTietSoSanh | Chi phí, chất lượng, thời gian của một phương án trong lần so sánh | CN-V9-16 đến 18 |
| NguoiDung | PM hoặc Tài chính thao tác | PCN-V9-05, 04 |

## 8. Xác định thuộc tính

| Lớp | Thuộc tính | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| PhuongAnBoTri | maPhuongAn, phienBan | Chỉ tham chiếu; thuộc tính đầy đủ do V6/V7/V8 định nghĩa. |
| CongViec | maCongViec, tenCongViec, phamVi | Phạm vi mà phương án thực hiện. |
| PhanBoNguonLuc | loaiNguonLuc, soLuong, thoiGianThamGia, mucThamGia, /chiPhi | mucThamGia giả định là % (Q-03 chưa chốt); /chiPhi suy ra từ số lượng, thời gian, mức tham gia, đơn giá. |
| DonGia | loaiNguonLuc, giaTri, donViTinh, ngayApDung | loaiNguonLuc để chọn đơn giá cho phân bổ; ngayApDung giữ lịch sử đơn giá. Đơn vị tính (giờ/ngày/tháng) chưa chốt (Q-02). |
| DuToanChiPhi | maDuToan, ngayLap, /tongChiPhi | Tổng các /chiPhi của phân bổ. |
| DuBaoChiPhi | maDuBao, ngayCapNhat, lyDoCapNhat, /tongChiPhiDuBao | Cập nhật khi có thay đổi hoặc chi phí thực tế lệch. |
| ChiPhiThucTe | soTien, ngayPhatSinh | Chi phí đã phát sinh. |
| NganSach | nganSachDuyet, /conLai | /conLai = ngân sách duyệt trừ phần đã phát sinh. |
| DanhGiaChiPhi | maDanhGia, thoiDiem, chiPhiDuKien, nganSachConLai, chenhLech, tyLeVuot, trangThaiNganSach, capPheDuyet | Lưu giá trị chốt tại thời điểm đánh giá để kết quả không đổi khi đơn giá hoặc ngân sách thay đổi sau đó. tyLeVuot = chenhLech / nganSachConLai khi vượt. trangThaiNganSach: TrongNganSach, VuotNganSach. capPheDuyet: KhongCan, QuanLyDanhMuc, CEO. |
| NguyenNhanVuot | noiDung, ngayGhiNhan | Chỉ có khi vượt. |
| HuongXuLy | loai, ghiChu, ngayGhiNhan | loai: GiuNguyen, DieuChinh, ChuyenCap. |
| NguongPheDuyetNganSach | tyLeNguong, capDuoiNguong, capTrenNguong | 10%; Quản lý danh mục; CEO/MD. |
| SoSanhPhuongAn | maSoSanh, thoiDiem | Một lần so sánh. |
| ChiTietSoSanh | mucChatLuong, thoiGianThucHien, /chiPhi, datChatLuongToiThieu, thuTuUuTien | datChatLuongToiThieu là điều kiện xét đầu tiên (RB-V9-06). |
| NguoiDung | maNguoiDung, hoTen, vaiTro | vaiTro: PM, TaiChinh. |

Không đưa khóa ngoại và trường giao diện vào.

## 9. Xác định thao tác

| Lớp | Operation | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| PhanBoNguonLuc | tinhChiPhi() | Tính chi phí của một phân bổ. |
| DonGia | capNhat() | Tài chính cập nhật đơn giá (CN-V9-06). |
| DuToanChiPhi | xacDinhDuToan() | Xác định chi phí dự toán (CN-V9-08). |
| DuBaoChiPhi | capNhatDuBao(), tinhChiPhiBiAnhHuong() | Cập nhật dự báo; xác định phần bị ảnh hưởng (CN-V9-09, 10). |
| ChiPhiThucTe | ghiNhan() | Ghi chi phí thực tế (CN-V9-07). |
| NganSach | tinhConLai() | Tính phần ngân sách còn lại (CN-V9-12). |
| DanhGiaChiPhi | kiemTraTienDieuKien(), danhDauThieuDuLieu(), doiChieuNganSach(), xacDinhTrangThai(), xacDinhCapPheDuyet() | E1, E2; CN-V9-11, 13, 14; RB-V9-07, 08. |
| NguongPheDuyetNganSach | xacDinhCap(tyLeVuot) | Trả cấp xử lý theo ngưỡng 10%. |
| NguyenNhanVuot | ghiNhan() | CN-V9-15. |
| HuongXuLy | ghiNhan(loai) | CN-V9-19 đến 22. |
| SoSanhPhuongAn | soSanh() | Xét chất lượng tối thiểu, rồi chi phí, rồi thời gian (RB-V9-06). |

## 10. Xác định quan hệ giữa các lớp

| Lớp A | Quan hệ | Lớp B | Giải thích |
| --- | --- | --- | --- |
| PhuongAnBoTri | Association | CongViec | Phương án gắn với phạm vi công việc (RB-V9-02). |
| PhuongAnBoTri | Composition | PhanBoNguonLuc | Phân bổ không tồn tại khi thiếu phương án. |
| PhanBoNguonLuc | Association | DonGia | Mỗi phân bổ áp dụng một đơn giá. |
| PhuongAnBoTri | Association | DuToanChiPhi | Dự toán cho phương án. |
| DuToanChiPhi | Association | DuBaoChiPhi | Dự báo cập nhật từ dự toán. |
| PhuongAnBoTri | Association | ChiPhiThucTe | Chi phí thực tế phát sinh của phương án. |
| PhuongAnBoTri | Association | DanhGiaChiPhi | Phương án được đánh giá nhiều lần. |
| DanhGiaChiPhi | Association | DuToanChiPhi | Đánh giá dựa trên dự toán. |
| DanhGiaChiPhi | Association | DuBaoChiPhi | Đánh giá có thể dựa trên dự báo mới nhất. |
| DanhGiaChiPhi | Association | NganSach | Đối chiếu với ngân sách. |
| NganSach | Association | CongViec | Ngân sách được duyệt cho phần việc cần kiểm tra. |
| NganSach | Association | ChiPhiThucTe | Chi phí đã phát sinh được trừ vào ngân sách để tính phần còn lại. |
| DanhGiaChiPhi | Composition | NguyenNhanVuot | Nguyên nhân chỉ có trong một lần đánh giá. |
| DanhGiaChiPhi | Composition | HuongXuLy | Hướng xử lý gắn với một lần đánh giá. |
| DanhGiaChiPhi | Dependency | NguongPheDuyetNganSach | Chỉ tra ngưỡng khi xác định cấp, không lưu lâu dài. |
| DanhGiaChiPhi | Association | SoSanhPhuongAn | Lần so sánh thuộc một lần đánh giá khi có từ hai phương án. |
| SoSanhPhuongAn | Composition | ChiTietSoSanh | Chi tiết không tồn tại ngoài lần so sánh. |
| ChiTietSoSanh | Association | PhuongAnBoTri | Mỗi chi tiết ứng với một phương án. |
| NguoiDung (PM) | Association | DanhGiaChiPhi | PM thực hiện đánh giá. |
| NguoiDung (Tài chính) | Association | DonGia | Tài chính cập nhật đơn giá (PCN-V9-05). |
| NguoiDung (Tài chính) | Association | ChiPhiThucTe | Tài chính ghi nhận chi phí thực tế (PCN-V9-05). |
| NguoiDung | Association | DuBaoChiPhi | Ghi lại tài khoản cập nhật dự báo (PCN-V9-05). |
| NguoiDung | Association | SoSanhPhuongAn | Ghi lại tài khoản thực hiện so sánh. |

## 11. Xác định multiplicity

| Quan hệ | Multiplicity | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| PhuongAnBoTri – CongViec | * – 1..* | Phương án gắn với phạm vi công việc (RB-V9-02). |
| PhuongAnBoTri – PhanBoNguonLuc | 1 – 1..* | Phương án có ít nhất một phân bổ. |
| PhanBoNguonLuc – DonGia | * – 1 | Mỗi phân bổ áp dụng đúng một đơn giá. |
| PhuongAnBoTri – DuToanChiPhi | 1 – 0..1 | Dự toán có thể chưa lập (E1). |
| DuToanChiPhi – DuBaoChiPhi | 1 – 0..* | Dự báo cập nhật nhiều lần (QT-03). |
| PhuongAnBoTri – ChiPhiThucTe | 1 – 0..* | Phương án chưa thực hiện thì chưa có. |
| PhuongAnBoTri – DanhGiaChiPhi | 1 – 0..* | Đánh giá lại khi thay đổi (RB-V9-03). |
| DanhGiaChiPhi – DuToanChiPhi | * – 1 | Mỗi đánh giá dựa trên một dự toán. |
| DanhGiaChiPhi – DuBaoChiPhi | * – 0..1 | Chỉ có khi đã có dự báo. |
| DanhGiaChiPhi – NganSach | * – 1 | RB-V9-04. |
| NganSach – CongViec | * – 1..* | Ngân sách được duyệt cho phần việc cần kiểm tra. |
| NganSach – ChiPhiThucTe | 1 – 0..* | Nhiều khoản phát sinh trừ vào một ngân sách. |
| DanhGiaChiPhi – NguyenNhanVuot | 1 – 0..* | Chỉ có khi vượt ngân sách (RB-V9-05). |
| DanhGiaChiPhi – HuongXuLy | 1 – 0..1 | Mỗi lần đánh giá ghi nhận tối đa một hướng xử lý. |
| DanhGiaChiPhi – SoSanhPhuongAn | 1 – 0..1 | Chỉ có khi từ hai phương án trở lên (A3). |
| SoSanhPhuongAn – ChiTietSoSanh | 1 – 2..* | So sánh khi có từ hai phương án (RB-V9-06). |
| ChiTietSoSanh – PhuongAnBoTri | * – 1 | Mỗi chi tiết ứng với một phương án. |
| NguoiDung (PM) – DanhGiaChiPhi | 1 – 0..* | PM thực hiện nhiều lần đánh giá. |
| NguoiDung (Tài chính) – DonGia | 1 – 0..* | Tài chính cập nhật nhiều đơn giá. |
| NguoiDung (Tài chính) – ChiPhiThucTe | 1 – 0..* | Tài chính ghi nhận nhiều khoản chi phí thực tế. |
| NguoiDung – DuBaoChiPhi | 1 – 0..* | Một tài khoản cập nhật nhiều dự báo. |
| NguoiDung – SoSanhPhuongAn | 1 – 0..* | Một tài khoản thực hiện nhiều lần so sánh. |

## 12. Domain/Class Diagram đề xuất

PhuongAnBoTri Cost Management Framework-2026-10-14-161441.pdf 
tải về để xem rõ bản vẽ